Tutoriel — Mettre DatacenterMarket en production

Anavim Advisory · 10 juin 2026 · Phases 2 → 4 du plan de production

Prérequis : Phases 0 et 1 (sécurité) déjà déployées sur GitHub. Durée estimée : 2 à 4 heures réparties sur 2-3 jours (délais de vérification de comptes).

# Vue d'ensemble

Il reste trois briques externes à brancher, puis le déploiement :

| Étape | Service | Compte à créer | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Base de données | TiDB Serverless | tidbcloud.com | 0 € (jusqu'à 5 Go) |
| 2. Hébergement | Render (free tier) | render.com | 0 € |
| 2bis. Crons RGPD | GitHub Actions | déjà en place | 0 € |
| 3. Paiements | Stripe | stripe.com | 0 € fixe (commission par vente) |
| 4. Monitoring | Sentry + UptimeRobot | sentry.io, uptimerobot.com | 0 € (tiers free) |

✅ Budget total : 0 € de coût fixe. Tu ne paies que la commission Stripe (~1,5 % + 0,25 €) quand un client paie réellement.

⚠ Limite du tier gratuit Render : le serveur s'endort après 15 min sans trafic et met ~50 s à se réveiller. Le ping UptimeRobot toutes les 5 min (étape 4.2) le maintient éveillé en pratique. Quand les premiers clients arrivent, passe au plan Starter (~7 $/mois).

⚠ Règle d'or : ne jamais mettre une clé secrète dans Git. Toutes les clés vont dans les variables d'environnement de l'hébergeur.

# Étape 1 — La base de données MySQL cloud (~30 min)

Le projet utilise Drizzle ORM sur MySQL. Le plus simple et gratuit : TiDB Serverless (compatible MySQL).

## 1.1 Créer le cluster

- Va sur https://tidbcloud.com → Sign up (compte Google possible).

- Clique Create Cluster → choisis Serverless (gratuit jusqu'à 5 Go).

- Région : Frankfurt (eu-central-1) — données en UE, cohérent avec le positionnement RGPD du site.

- Une fois le cluster créé, clique Connect en haut à droite.

- Choisis Connect With → General, génère le mot de passe et note la chaîne de connexion :

mysql://xxxxxx.root:MOT_DE_PASSE@gateway01.eu-central-1.prod

.aws.tidbcloud.com:4000/test?ssl={"rejectUnauthorized":true}

## 1.2 Créer la base et pousser le schéma

Depuis ton PC, dans le dossier du projet (remplace /test par /datacenter_market dans l'URL mise en .env) :

cd C:\Users\Carlus\Projects\datacenter-market-v1

node_modules\.bin\pnpm db:push            # crée les tables

node_modules\.bin\pnpm db:seed            # insère les 7 offres

node_modules\.bin\pnpm integration-check  # vérifie le tunnel complet

✅ Critère de réussite : integration-check affiche « Full funnel verified against the real database ».

💡 Alternative OVH : une instance « Web Cloud Databases MySQL » chez OVH fonctionne aussi — récupère l'URL de connexion au même format.

# Étape 2 — L'hébergement gratuit sur Render (~45 min)

Le projet a un Dockerfile prêt. Render offre un tier gratuit qui suffit pour démarrer.

## 2.1 Créer le service Render

- Va sur https://render.com → Sign up with GitHub.

- New → Web Service → connecte le repo datacenter-market-v1.

- Render détecte le Dockerfile automatiquement (Language : Docker).

- Instance Type : Free ← c'est là que tu choisis le 0 €.

- Région : Frankfurt (UE).

## 2.2 Configurer les variables d'environnement

Dans Render → ton service → onglet Environment, ajoute :

| Variable | Valeur | Note |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | la chaîne TiDB de l'étape 1 | secrète |
| JWT_SECRET | 64 caractères aléatoires | commande ci-dessous |
| OAUTH_SERVER_URL | URL du serveur OAuth Manus | depuis ton espace Manus |
| OWNER_OPEN_ID | ton openId Manus | c'est ce qui fait de toi l'admin |
| STRIPE_SECRET_KEY | (étape 3) | sk_test_ puis sk_live_ |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | (étape 3) | commence par whsec_ |
| SENTRY_DSN | (étape 4) | optionnel au début |

(Pas besoin de PORT : Render le fournit automatiquement et l'app le lit.)

Pour générer le JWT_SECRET :

node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"

⚠ Important : le serveur refuse de démarrer en production si JWT_SECRET fait moins de 32 caractères (protection ajoutée en Phase 1).

## 2.3 Les variables de build (VITE_*)

Ces variables sont compilées dans le JavaScript public au moment du build — n'y mets jamais un secret :

- VITE_APP_ID — identifiant de ton app Manus

- VITE_OAUTH_PORTAL_URL — URL du portail de login Manus

- VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL / VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY — API Forge frontend (clé publique uniquement)

Ajoute-les aussi dans Environment : Render rend les variables disponibles pendant le build Docker. Si le bouton de login pointe dans le vide après déploiement, elles manquaient au build — ajoute-les puis Manual Deploy → Clear build cache & deploy.

## 2.4 Domaine et déploiement

- Render te donne d'office un domaine gratuit en xxx.onrender.com — suffisant pour démarrer.

- (Optionnel, toujours 0 € nouveau) : pour compute.anavim-infra.com, ajoute un Custom Domain dans Render → Settings puis crée le CNAME indiqué dans ta zone DNS OVH (domaine déjà payé). Certificat TLS automatique.

- Chaque git push sur main redéploie automatiquement.

✅ Critère de réussite : https://ton-domaine/health répond {"status":"ok"} et la landing s'affiche.

## 2.5 Les crons RGPD — gratuits via GitHub Actions

Le tier gratuit Render n'inclut pas les cron jobs, mais GitHub Actions les exécute gratuitement. Le workflow .github/workflows/crons.yml est déjà dans le repo :

| Cron | Commande | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Purge des leads | pnpm db:purge | tous les jours à 03:00 UTC |
| Annulation commandes abandonnées | pnpm db:cancel-stale | toutes les heures (à :30) |

Il te reste une seule chose à faire : GitHub → repo → Settings → Secrets and variables → Actions → ajoute le secret DATABASE_URL (la même chaîne TiDB). Teste avec Actions → RGPD crons → Run workflow.

# Étape 3 — Stripe (~45 min + délai de vérification)

## 3.1 Créer le compte

- https://stripe.com → crée le compte au nom d'Anavim Advisory SAS (SIREN, IBAN, adresse 10 rue du Colisée).

- La vérification d'identité peut prendre 1-2 jours — commence en mode test sans attendre.

## 3.2 Mode test d'abord (obligatoire)

- Dashboard Stripe → active le mode Test (toggle en haut à droite).

- Développeurs → Clés API : copie la clé secrète sk_test_... → variable STRIPE_SECRET_KEY dans Render.

- Développeurs → Webhooks → Ajouter un endpoint : URL https://ton-domaine/api/stripe/webhook, événement checkout.session.completed (celui-là suffit).

- Copie le Signing secret whsec_... → variable STRIPE_WEBHOOK_SECRET.

- Redéploie (Render le fait automatiquement quand tu changes une variable).

## 3.3 Tester un paiement de bout en bout

- Sur ton site : formulaire workload → choisis une offre → connecte-toi → Confirm Order.

- Sur la page Stripe, paie avec la carte de test : 4242 4242 4242 4242, date future, CVC 424.

- Vérifie : redirection vers /confirmation • paiement visible dans Stripe • lead passé à converted dans /admin • webhook en Succeeded (200).

⚠ Point à valider explicitement : choisis une offre avec frais d'installation (setup fee > 0) pour vérifier que Stripe accepte le line-item one-time dans une session subscription. En cas d'erreur, le contournement est connu (subscription_data.add_invoice_items).

## 3.4 Passage en live

- Désactive le mode test → copie sk_live_... → remplace STRIPE_SECRET_KEY.

- Recrée le webhook en mode live (nouveau whsec_...) → remplace STRIPE_WEBHOOK_SECRET.

- Fais un vrai paiement avec ta propre carte sur l'offre la moins chère, puis rembourse-le depuis le dashboard Stripe.

- Active Stripe Tax si tu factures de la TVA UE (B2B : autoliquidation avec numéro de TVA).

# Étape 4 — Monitoring et go-live (~30 min)

## 4.1 Sentry (erreurs serveur)

- https://sentry.io → compte gratuit → Create Project → plateforme Node.js (Express).

- Copie le DSN → variable SENTRY_DSN dans Render.

- C'est tout — l'intégration est déjà câblée. Le log affichera « [Sentry] Server monitoring initialized. »

## 4.2 Uptime

- https://uptimerobot.com → compte gratuit → Add Monitor : HTTP(s), URL https://ton-domaine/health, intervalle 5 min.

- Alerte e-mail vers contact@anavim-infra.com.

Double rôle sur le tier gratuit Render : le ping toutes les 5 min empêche aussi le serveur de s'endormir (veille après 15 min d'inactivité).

## 4.3 Décision télémétrie GPU

Le dashboard client affiche « Awaiting telemetry » car rien n'alimente les métriques. Trois options :

- (a) Conseillé pour le lancement : masquer le panneau (10 min de dev) ;

- (b) pnpm db:telemetry --daemon — données simulées, déconseillé face à de vrais clients ;

- (c) brancher une vraie ingestion plus tard (API des providers GPU).

## 4.4 Checklist finale avant d'annoncer le site

- https://ton-domaine/health → {"status":"ok"}

- Landing, formulaire, résultats, CGU/confidentialité/mentions légales s'affichent

- Login OAuth fonctionne et ton compte a le rôle admin (/admin accessible)

- Paiement test 4242… complet : lead converted + webhook 200

- Paiement réel + remboursement OK (mode live)

- Crons db:purge et db:cancel-stale planifiés

- Sentry reçoit les événements, UptimeRobot est vert

- Sauvegardes activées côté base (TiDB Serverless : automatiques)

# En cas de problème

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Serveur ne démarre pas : « JWT_SECRET must be at least 32 characters » | Secret trop court | Régénère avec la commande de l'étape 2.2 |
| « Database not available » sur le site | DATABASE_URL absente ou fausse | Vérifie la variable dans Render ; teste integration-check en local |
| « Payments are not configured » au checkout | STRIPE_SECRET_KEY absente | Étape 3.2 |
| Paiement passé mais lead reste « offered » | Webhook mal configuré | Vérifie l'URL du webhook et le whsec_ ; Stripe → Webhooks → tentatives |
| Login OAuth en boucle / 400 « invalid state » | VITE_OAUTH_PORTAL_URL ou VITE_APP_ID faux, domaine non déclaré côté Manus | Vérifie les variables de build et la config de l'app Manus |
| Pas de rôle admin après login | OWNER_OPEN_ID ne correspond pas | Récupère ton openId exact (table users après 1ʳᵉ connexion) et corrige |

Document généré le 10 juin 2026 — accompagne PRODUCTION-PLAN.md (état technique) dans le dépôt datacenter-market-v1.